Zał. Nr 7 do SIWZ

UMOWA  Nr ….. /2014

W dniu …………….. 2014 r. w Kołbaskowie pomiędzy

Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kołbaskowo  -   Małgorzatę Schwarz

zwaną dalej w tekście „ZAMAWIAJĄCYM”

a ………………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Zadanie nr 1 – wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 (wektoryzacja rastra mapy zasadniczej) dla terenów w obrębie Kamieniec i Kołbaskowo o powierzchni ok. 55 ha do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu nie mającego pokrycia mapą zasadniczą wymagane jest jej założenie.

Zadanie należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXII/400/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres opracowania określa załącznik graficzny w skali 1:5000.

Wtórnik należy wykonać w wersji cyfrowej na nośniku CD lub DVD (pliki DXF, DWG, JPG).

Zadanie Nr 2 – wznowienia części granicy działki (2 punktów granicznych zgodnie z załącznikiem) o nr ewidencyjnym 2/26, obręb Przecław. Analiza i obliczenie powierzchni zajętej przez użytkownika działki sąsiedniej nr 2/171, obręb Przecław.

Zadanie Nr 3 – scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Warzymice gminie Kołbaskowo w granicach obszaru określonego symbolem elementarnym 36.KDW w §46 uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/155/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264). Scaleniem i podziałem objęte będą części następujących nieruchomości – działek gruntu w obrębie Warzymice o numerach ewidencyjnych:

a) 210/9,

b) 91/16,

c) 91/17,

d) 91/18

Zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oznaczone są kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXI/388/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przystąpienia i podziału nieruchomości w Warzymicach.

Zadanie Nr 4 – Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Przecław w gminie Kołbaskowo w granicach obszaru określonego symbolami elementarnymi 34.KD.D i 35.KD.L w § 42 i § 43 uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXV/329/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecław w gminie Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1888). Scaleniem i podziałem objęte będą nieruchomości – działki gruntu w obrębie Przecław o numerach ewidencyjnych:

a) w przypadku symbolu elementarnego 34.KD.D

część 3/28,

część 3/29,

część 3/148,

3/149,

część 3/153,

część 3/154,

b) w przypadku symbolu elementarnego 35.KD.L

część 3/28,

część 3/77,

część 3/95,

3/160

Zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oznaczone są kolorem żółtym (35.KD.L) i kolorem różowym (34.KD.D) na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo NR  XXXIV/427/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Przecławiu.

Za wykonanie (zakończenie prac) uważa się przedstawienie protokołu z utrwalenia nowych punktów granicznych oraz dostarczenie wykazu zmian danych ewidencyjnych z klauzulą „Dokument przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego.

- Wskazana nieruchomość stanowi własność Gminy Kołbaskowo. Poszczególne prace będą na bieżąco konsultowane z pracownikiem Urzędu Gminy Kołbaskowo Panią/Panem ………………………………………………………………………………………………

- Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2 TERMINY REALIZACJI

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia to:

Zadanie nr 1 – 4 miesiące od daty podpisania umowy,

Zadanie nr 2 – 2 miesiące od daty podpisania umowy,

Zadanie nr 3 -  6 miesięcy od daty podpisania umowy,

Zadanie nr 4 - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3 ODBIÓR

- Odbiór końcowy pracy będącej przedmiotem zamówienia zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości zakończenia prac.

- Dla zadania nr 2 i 3 - Za wykonanie (zakończenie prac) uważa się przedstawienie protokołu z utrwalenia nowych punktów granicznych oraz dostarczenia wykazu zmian danych ewidencyjnych z klauzulą „Dokument przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

- W przypadku konieczności postępowania rozgraniczeniowego terminy o których mowa w §2 ulegają zawieszeniu.

§ 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalają  wynagrodzenie umowne w wysokości:

Zadanie Nr 1:

Zadanie Nr 2:

Zadanie Nr 3:

Zadanie Nr 4:

……………….. zł brutto

Słownie:……………………………………………………………………………, obejmującej wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu umowy.

§ 5 ZASADY PŁATNOŚCI

- Rozliczenie wykonania zlecenia realizowanego w ramach niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zlecenia.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.

- Faktury VAT Wykonawcy realizowane będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty powyższych faktur uważa się dzień dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 6 KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu poszczególnych zleceń – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia przysługującego za określone zlecenie, za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 3000 zł

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień w nin. umowie i jej załącznikach wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach dotyczących terminu wykonania, jeśli termin wykonania usługi będzie musiał zostać przesunięty z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty z których będzie wynikała konieczność przedłużenia terminu wykonania.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego do wywiązania się z zamówienia.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA