## Załącznik Nr 8 do siwz

# U M O W A  Nr  ……/2014

Zawarta w dniu         .. 2014r. w Kołbaskowie pomiędzy:

1.Gminą Kołbaskowo,  NIP 851-29-08-333, Regon 811685450

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy            -  Małgorzatę Schwarz

zwanym dalej zamawiającym a

2.,……………………………………

zwanym dalej wykonawcą.

§ 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu działka Nr 304/16 i 304/9, gmina Kołbaskowo.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski (branżami i elementami scalonymi).,

- tabelę elementów rozliczeniowych dla całego zadania z podziałem na poszczególne branże.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr  9 do SIWZ – wymagania formalno-prawne i załącznik Nr 10 do SIWZ – koncepcja programowo- przestrzenna.

4.Projekt budowlany i wykonawczy winien być sporządzony w 6 egz. w formie papierowej i  w formie cyfrowej.

5.Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna  być sporządzona w 3 egz. w formie papierowej i  w formie cyfrowej.

6.Zapis w wersji cyfrowej w formatach:

- pliki tekstowe – doc, docx, txt, pdf,

- pliki graficzne – dwg, dxf, pdf,

- obrazy- tiff, jpg, pdf,

- pliki kosztorysu i przedmiaru – pdf, ath,

- tabela elementów rozliczeniowych – xls, xlsx,

7. Przy realizacji dokumentacji projektowej należy mieć na względzie to, ażeby była on realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do  niego wykonawczych, Polskim Normami, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert.

8.Częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oferta wykonawcy, wraz z załącznikami.

9. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z załącznikami,

3) Oferta Wykonawcy.

§ 3

1.Przedstawicielem Zamawiającego jest: Waldemar Trusewicz, tel.91-88-490-48, mail: trusewicz@kolbaskowo.pl .

2.Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie Kierownik Zespołu Projektowego:………… tel.     ……   mail:……..

3.Projektantami w następujących branżach będą:

- architektonicznej:……….

- konstrukcyjno-budowlanej:…..

- drogowej:……

- telekomunikacyjnej:…….

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:…

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:…..

g. d/s zieleni i architektury krajobrazu: ……

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

- 10 miesięcy wykonanie projektu budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę od dnia podpisania umowy,

- 14 miesięcy wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji projektu nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o przesunięciu terminu wykonania prac. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania prac.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania dotyczącej zmiany  terminu  realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy.

§ 5

1.Strony ustalają wynagrodzenie umowne brutto w wysokości ……zł brutto/słownie –  ……….. zł brutto / .

2.Wynagrodzenie o który mowa w ust.1 obejmuje wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia, uzgodnienia, uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i jego przekazania. Należność płatna:

- po sporządzeniu kopii mapy zasadniczej, opinii geotechnicznej, uzyskaniu warunków technicznych przyłączy - 10% wynagrodzenia umownego,

- po wykonaniu projektu budowlanego i złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę -  50% wynagrodzenia umownego,

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy - 40 % wynagrodzenia umownego,

3.Rachunek (faktura) płatny w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zamawiającemu.

§ 6

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zobowiązuje się przenieść na zamawiającego jednorazowe, autorskie prawo majątkowe do wymienionego w § 2 dzieła na następujących polach eksploatacji:

- prawo zwielokrotnienia za pomocą wszelkich technik reprodukcji,

- prawo umieszczenia w pamięci komputera i na nośnikach pamięci,

- prawo publikowania w internecie, na tablicach ogłoszeń i innych publicznie dostępnych miejscach.

- prawo do wprowadzania zmian i poprawek dla potrzeb wynikających z uwarunkowań gospodarczych Zamawiającego,

- prawo do przeniesienia własności egzemplarzy projektu innemu podmiotowi, w szczególności organom administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom finansowym w celu uzyskania pożyczki, dotacji lub kredytu albo w celu nawiązania współpracy.

2.Dowodem przyjęcia dzieła przez zamawiającego jest obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu prac projektowych, który uprawnia wykonawcę do wystawienia rachunku końcowego.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy w trakcie jej trwania z przyczyn niezależnych od wykonawcy , zamawiający zapłaci wykonawcy 100 % wartości wykonanych prac projektowych wg protokółu zaawansowania prac.

2. Za nieterminowe wykonanie prac wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty umownej za każdy dzień zwłoki, a po upływie 30 dni zwłoki za każdy kolejny dzień zwłoki strony ustalają karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niekompletności, Zamawiający może odmówić odbioru, chyba że uzna za możliwe dokonania odbioru częściowego.

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie albo odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia

określonego w §5.

5.Przewiduje się możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot umowy miał być przeznaczony.

2. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, które powstały wskutek dostarczonych przez Zamawiającego danych do wykonania przedmiotu umowy. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o wadliwości przekazanych mu danych wraz z podaniem propozycji otrzymania danych prawidłowych. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje także, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności Wykonawca nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek i dokumentów.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadliwość projektu w toku wykonywania obiektu, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad w dokumentacji, jak i w realizowanym na jej podstawie obiekcie oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy, jak również umowy o roboty budowlane obciążają Wykonawcę.

4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie 24 dni roboczych od daty jej ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady realizowanych przez niego prac projektowych aż do dnia upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy umowa.

§ 9

1. Wszelkie spory mogące wystąpić z zawarcia i wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. Wszelka korespondencja miedzy stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na te adresy  będzie uważana za doręczoną skutecznie.

3. Zmiana umowy może nastąpić w każdym czasie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA